### 范文：

律师代理杨某诉某建筑安装公司建设工程施工合同纠纷一审案

###### 【案情简介】

2014年3月8日，被告安徽某建筑安装有限责任公司（以下简称“安徽某公司”）通过招标承包相关房屋建设工程项目，及签订建设工程施工合同，并向第三人贺某出具授权委托书，明确其代表本公司负责该项工程的一切施工管理事宜。2015年12月18日，被告将施工图纸及施工规范范围内所有土建及装饰工程以包工包料的方式承包给原告进行施工建设。原告杨某承接上述建设工程后，积极按照合同要求进行施工，涉案工程已经竣工验收合格，2016年6月16日，贺某与原告对涉案工程项目进行价款结算。经结算，涉案工程的总价款为917790元，已付550280元，被告安徽某公司尚欠原告涉案工程款合计367510元（其中包括农民工工资80000元）。之后，当原告向被告催讨要求支付剩余工程款时，被告不是搪塞就是避而不见，一直不履行支付工程款义务，杨某为维护自己的合法权益，诉至人民法院。

###### 【判决结果】

被告安徽某建筑安装有限责任公司于本判决生效之日起三日内给付原告杨某工程款367510元。

###### 【裁判文书】

（2019）皖0826民初234号民事判决书。

###### 【律师评析】

本案中安徽某公司将工程转包给杨某，他们之间的转包合同因违反法律规定，为无效合同。法院判决支持了杨某的诉请，杨某能胜诉的关键在于：1.杨某实际完成了转包的工程，并达到质量合格，通过验收。2.杨某及时与安徽某公司委托的现场负责人贺某进行了工程款的结算。代理律师在代理案中，能熟练掌握、运用法律规定，及时提交证据也是这个案能最终胜诉的重要因素。

###### 【指引意义】

在涉及建设工程领域的承包作业时，给予实际承包人及代理律师的几点建议：1.一定要按质按量完成承包的工程。2.及时组织验收，验收合格及时移交。3.及时提交结算报告进行结算。4.如果形成诉讼代理律师要及时收集提交证据，要熟练掌握法律及司法解释的规定，才能有效维护当事人的合法权益。